Российская федерация

##### Ростовская область

##### Заветинский район

муниципальное образование «Кичкинское сельское поселение»

##### Администрация Кичкинского сельского поселения

###### Постановление

№ 51

18.03.2021									                 с. Кичкино

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Кичкинского сельского поселения» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кичкинского сельского поселения от 08.02.2018 № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кичкинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Кичкинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Кичкинского сельского поселения от 16.11.2018 №101, за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам муниципального хозяйства Ю.В.Дудкина.

Глава Администрации Кичкинского

сельского поселения                                                  Е.В.Алёшкина

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам

муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации Кичкинского сельского поселения

от 18.03.2021 № 51

Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Кичкинского сельского поселения» за 2020 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, в отчетном периоде достигнуты следующие результаты:

увеличилось количество высаженных многолетних насаждений села Кичкино, хутор Андреев;

проведена противоклещевая обработка территории;

организованы работ по приведению в порядок улиц, ликвидация сорной растительности.

На реализацию программы положительно повлияло своевременная корректировка мероприятий Программы и эффективный контроль выполнения программных мероприятий, совершенствование механизма текущего управления реализацией программы.

Подпрограмма «Благоустройство»:

Реализацию подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кичкинского сельского поселения. Целью подпрограммы является совершенствование системы благоустройства муниципального образования «Кичкинское сельское поселение».

В результате реализации подпрограммы в 2020 году достигнуты следующие результаты:

произведена замена ламп и светильников уличного освещения на сумму 36,6 тыс.руб.;

произведена обрезка и побелка деревьев в количестве 130 штук;

проведена уборка территорий парков и улиц сельского поселения;

приобретены многолетние насаждения (сосны) 28,0 тыс.руб.;

приобретены хозяйственные товары (краска, известь, мел, шланги), запасные части на газонокосилку;

приобретен триммер;

противоклещевая обработка территории кладбищ на сумму 8,7 тыс.руб.;

приведены в порядок фасады жилых домов, административных и торговых зданий, а также прилегающих к ним территорий;

заложены цветочные клумбы общей площадью 400 м2, высажены цветы возле административных зданий. В течение лета три раза выкашивалась сорная растительность на территориях парка, кладбищ и по улицам сельского поселения;

высажено 84 саженца многолетних насаждений, 10 кустарников;

заключенены гражданско-правовые договоры (уборка территории от бытового мусора, кошение сорной растительности, полив клумб, покраска изгороди, клумб, скамеек);

заключено 10 срочных договоров с несовершеннолетними на сумму 10,2 тыс.руб.;

произведен ремонт твердого покрытия памятника ВОВ на сумму 148,5 тыс.рублей;

приобретено оборудование для детской игровой площадки на сумму 136,8 тыс.рублей;

проведена буртовка свалки с.Кичкино на сумму 35,0 тыс.руб.;

К нарушителям правил благоустройства и санитарного порядка применялись меры административного воздействия. В текущем году нарушителям было выписано 42 предписания и составлено 12 протоколов об административных правонарушениях.

Подпрограмма «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления».

Целью подпрограммы является обеспечение развития и поддержки территориального общественного самоуправления на территории Кичкинского сельского поселения.

По данной подпрограмме реализовывались организационные мероприятия и информационное обеспечение ТОС, приобретен триммер стоимостью 6,9 тыс.руб.

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

- Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Результаты реализации основных мероприятий подпограмм в 2020 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

Показатель «Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству» - показатель  выполнен и составил 86,процентов.

Показатель «Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству» показатель выполнен.

Показатель «Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). Показатель выполнен на 100 процентов.

Показатель «Количество организованных на территории сельского поселения (по месту жительства) уличных  комитетов» показатель выполнен на 100 процентов.

Показатель «Увеличение численности активного населения в решении проблем поселения (от общей численности населения поселения)» показатель выполнен.

Показатель «Рост количества мероприятий, проведенных ТОС совместно с другими структурами поселения» показатель выполнен на 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) и обоснование отклонений плановых и фактических значений показателей представлены в приложении № 1.

3. Результаты реализации муниципальной программы и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Для достижения целей и решения задач программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 6 основных мероприятий.

В рамках решения задач по благоустройству все шесть мероприятий выполнены.

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 2 было предусмотрено 3 основных мероприятия.

В рамках решения задач по обеспечению развития и поддержки ТОС в 2020 году проведены информационные мероприятия, приобретен триммер.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2020 году отражено в Приложении 2 настоящего отчета.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 1958,7 тыс. руб., фактически израсходовано 1368,4 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены в Приложении 3 к настоящему отчету.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году проведена на основе методики оценки эффективности муниципальной программы и содержит общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие Кичкинского сельского поселения.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

5.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила:

эффективность целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность целевого показателя 5 равна 1,0;

эффективность целевого показателя 6 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со =1,0 (6/6=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

5.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет СРом= 1,0 (7/7*100%=100%), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

Мероприятия, запланированные по муниципальной программе и финансируемые за счет средств местного бюджета, выполнены в полном объеме.

5.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

5.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет  СРм=7/7*100=100,0 %.

5.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, на реализацию мероприятий муниципальной программы, составила ССуз=1368,4/1958,7*100=70,0 %.

5.3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет Эис=СРм/ССуз=100/75=1,33.

Бюджетная эффективность программы «Благоустройство территории Кичкинского сельского поселения» признана высокой.

5.4 Уровень реализации муниципальной программы

УРпр=  1,0*0,5+1*0,3+1,33*0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном 2020 году признается высоким.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Кичкинского сельского поселения от 28.12.2020 № 46 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                              О.А.Болдырева

ложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Кичкинского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Кичкинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству |  | процентов | - |  | 86,0 | 86,0 |  | показатель выполнен |  |
| 1.2 | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству |  | процентов | - |  | 95 | 100 |  | показатель выполнен |  |
| 1.3 | Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). |  | процентов | - |  | 80 | 80 |  | показатель выполнен |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество организованных на территории сельского поселения (по месту жительства) уличных комитетов |  | единиц | - |  | 5 | 5 |  | показатель выполнен |  |
| 2.2. | Увеличение численности активного населения в решении проблем поселения (от общей численности населения поселения) |  | процентов | - |  | 1,04 | 1,04 |  | показатель выполнен |  |
| 2.3. | Рост количества мероприятий, проведенных ТОС совместно с другими структурами поселения |  | единиц | - |  | 2 | 2 |  | показатель выполнен |  |

Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Кичкинского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройствотерритории Кичкинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению содержния уличного освещения | Администрация Кичкинского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение уровня содержания сетей уличного освещения | Установка реле-времени, замена ламп, светильников |  |
| 1.2. | Мероприятия по обеспечению озеленения территории сельского поселения | Администрация Кичкинского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Восстановление зеленого фонда | Приобретена рассада однолетних и многолетних насаждений, заключен контракт на полив по благоустройству |  |
| 1.3 | Мероприятия по обеспечению организации и содержанию мест захоронения сельского поселения | Администрация Кичкинского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Противоклещевая обработка территории кладбищ с.Кичкино и х.Андреев; | Проведена противоклещевая обработка территорий кладбищ на площади 1,0 га. |  |
| 1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | Администрация Кичкинского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Придание эстетичного вида территории Кичкинского сельского поселения | Заключены гражданско-правовые договора на уборку территории, кошение сорной растительности ит.д. |  |
| 1.5 | Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов | Администрация Кичкинского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Утилизация (буртовка) твердых бытовых отходов | Сбуртован мусор на территории свалки |  |
| 1.6 | Расходы на получение положительного заключения в ГАУ РО по объекту «Ремонт пешеходного моста на р.Амта по ул.Красная село Кичкино» | Администрация Кичкинского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Получение положительного заключения на объект | получено положительное заключение на объект |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организационные мероприятия и информационное обеспечение | Администрация Кичкинского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение активности населения в решении вопросов местного значения | проведены информационные мероприятия |  |
| 2.2 | Содействие в развитии системы территориального самоуправления | Администрация Кичкинского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение активности населения в решении вопросов местного значения | приобретен триммер для ТОС |  |
| 2.3 | Организация обучения актива территориального самоуправления | Администрация Кичкинского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение активности населения в решении вопросов местного значения | среди актива ТОСа проводились обучающие лекции по использованию в деятельности современного законодательства |  |

Приложение 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Кичкинского сельского поселения»

Сведения

об использовании местного бюджета, федерального, областного бюджета

на реализацию муниципальной программы Кичкинского сельского поселения «Благоустройство территории Кичкинского сельского поселения» за 2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Кичкинского сельского поселения» | всего | 1958,7 | 1368,4 |
|  |  | местный бюджет | 1958,7 | 1368,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство | всего | 1951,8 | 1361,5 |
|  |  | местный бюджет | 1951,8 | 1361,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение содержания уличного освещения | всего | 411,9 | 211,8 |
|  |  | местный бюджет | 411,9 | 211,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Озеленение территории сельского поселения | всего | 61,0 | 58,9 |
|  |  | местный бюджет | 61,0 | 58,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация и содержание мест захоронения | всего | 39,8 | 27,4 |
|  |  | местный бюджет | 39,8 | 27,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Прочие мероприятия по организации благоустройства территории сельского поселения | всего | 1374,1 | 998,4 |
|  |  | местный бюджет | 1374,1 | 998,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация утилизации (буртовки) твердых бытовых отходов | всего | 35,0 | 35,0 |
|  |  | местный бюджет | 35,0 | 35,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Расходы на получение положительного заключения в ГАУ РО по объекту «Ремонт пешеходного моста на р.Амта по ул.Красная село Кичкино» | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления» | всего | 6,9 | 6,9 |
|  |  | местный бюджет | 6,9 | 6,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организационные мероприятия и информационное обеспечение | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Содействие в развитии системы территориального самоуправления | всего | 6,9 | 6,9 |
|  |  | местный бюджет | 6,9 | 6,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |